

НОВООДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

21 серпня 2025 року м. Нова Одеса № 530

**Про затвердження** **Середньострокового**

**плану пріоритетних публічних інвестицій**

**Новоодеської міської територіальної**

**громади на 2026 – 2028 роки**

Відповідно до статі 752 [Бюджетного кодексу України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17), статей 27, 28, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 14.05.2024 року № 549 «Про утворення Стратегічної інвестиційної ради», від 28.02.2025 року № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», від 28.02.2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», рішенням виконавчого комітету Новоодеської міської ради від 25.07.2025 року № 522 «Про організацію системи управління публічними інвестиціями Новоодеської міської територіальної громади», враховуючи протокол засідання Новоодеської міської інвестиційної ради від 14.08.2025 року, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Новоодеської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (Додаток), що попередньо схвалений Новоодеською міською інвестиційною радою.

2. Керівникам структурних підрозділів та виконавчих органів Новоодеської міської ради забезпечити виконання Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоодеської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки та моніторинг з його реалізації.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

**Міський голова Олександр ПОЛЯКОВ**

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Новоодеської міської ради

від 21серпня 2025 року № 530

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Новоодеської міської ради

від 21серпня 2025 року № 530

Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій

Новоодеської міської територіальної громади

на 2026 - 2028 роки

**Загальна частина**

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Новоодеської міської територіальної громади (далі - середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 331 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

Частиною третьою статті 752 Бюджетного кодексу України встановлено, що пріоритетні галузі та основні напрями публічного інвестування відповідно до цілей державної політики в розрізі сфер діяльності, відповідний орієнтовний розподіл бюджетних коштів за рахунок усіх джерел, наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій визначаються середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій, що готується одночасно з прогнозом місцевого бюджету.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проектах (далі - проект).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі(сектори)для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі сфер державної політики, регіону і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- під сектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проектів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

**Описова частина**

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Новоодеської міської територіальної громади розроблено відділом економіки та інвестиційного розвитку на підставі пропозицій структурних підрозділів визначених рішенням виконавчого комітету №1 від 25.07.2025р.відповідно до цілей і завдань документів стратегічного планування в межах доведеного місцевим фінансовим органом орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

***Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій***

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій держави (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати. На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку громад та соціальної справедливості в Україні. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

***Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування***

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування відібрані та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проектів та програм.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

- Муніципальна інфраструктура та послуги;

- транспорт;

- освіта і наука;

- охорона здоров’я;

- соціальна сфера;

- публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація,

- громадська безпека.

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років середньостроковим планом пропонується визначити 7 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

Сектор (галузь) «**Транспорт**» спрямований на модернізацію автомобільних доріг. Заплановані проекти для забезпечення безпеки дорожнього руху орієнтовані на відновлення і розвиток конкурентоспроможної та ефективної транспортної системи, інтегрованої до транс’європейської транспортної мережі, відповідно до політики та стандартів Європейського Союзу.

Сектор (галузь) **«Муніципальна інфраструктура та послуги»** спрямований на модернізацію систем водопостачання і водовідведення в населених пунктах, а також підвищення енергоефективності в будівлях. Крім того, публічні інвестиції будуть спрямовані на розбудову муніципальної інфраструктури.

Сектор (галузь) «**Громадська безпека**» спрямований на забезпечення безпечного середовища в громаді та цивільний захист. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на створення МПО та систему оповіщення в громаді.

Сектор (галузь) **«Освіта і наука»** спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти.

Сектор (галузь) **«Охорона здоров’я»** спрямований на розвиток медичних закладів. Публічні інвестиції спрямовуватимуться також на покращення доступу до медичних послуг та оснащення закладів охорони здоров'я сучасним медичним обладнанням.

Сектор (галузь) **«Соціальна сфера»** Публічні інвестиції спрямовуватимуться на програми реабілітації військовослужбовців й осіб з інвалідністю та підтримки ветеранів.

Сектор (галузь) **«Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація»** спрямований на реалізацію Національної програми інформатизації щодо створення та забезпечення розвитку інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем для управління розвитком електронного урядування, включаючи заходи із захисту інформації.

***Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування***

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначені конкретними сферами діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку держави. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування сформовано підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації державних стратегій та Стратегії розвитку Новоодеської міської громади і забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану. Перелік під секторів галузей (секторів) для публічного інвестування інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2.

***Основні напрями публічного інвестування***

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегій розвитку Новоодеської міської громади та регіонального розвитку, галузевих (секторальних) стратегій у розрізі сфер державної політики, регіонів і територій та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось відділом економіки та інвестиційного розвитку на основі пропозицій відділів, управлінь, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених відповідними галузевими (секторальними) стратегіями, Стратегією розвитку громади та стратегією регіонального розвитку України (як кроссекторальною стратегією), а також з урахуванням наявності діючих проектів за відповідними напрямами.

При аналізі пропозицій також враховувалися Результати швидкої оцінки потреб (RDNA4), План України (Ukraine Facility), визначені пріоритети в рамках діяльності Української платформи донорів.

Відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, було подано до відділу економіки та інвестиційного розвитку 7 пропозицій до середньострокового плану, що містили 42 напрямів для публічного інвестування, з них 17 визначено основними та включено в Додаток 1 до цього плану, 20 напрямів для публічного інвестування відображені у Додатку 2.

Решта 5 напрямів не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України та не увійшли до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади.

***Фінансова структура публічних інвестицій***

**Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій**

**на 2026 – 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення**

**та за роками**

становить: тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **2026 рік (прогноз)** | **2027 рік (прогноз)** | **2028 рік (прогноз)** | **Разом 2026 -**  **2028 роки (прогноз)** |
| Місцевий | 1 519,9 | 1 589,9 | 2 000 | 5 109,8 |
| Обласний | 16 400 | 20 300 | 20 250 | 56 950 |
| Державний | 148 380 | 231 060 | 246 730 | 626 170 |
| Кошти, залучені від міжнародних фінансових  організацій та урядів іноземних країн | 55 510 | 22 900 | 21 420 | 99 830 |
| **РАЗОМ** | **221 809,9** | **275 849,9** | **290 400** | **788 059,8** |

**Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу**

**публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі)**

**для публічного інвестування в межах доведеного орієнтовного**

**граничного сукупного обсягу публічних інвестицій**

**на середньостроковий період**

має таку структуру: тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Галузь(сектор) | Граничний розподіл  на 2026 рік | Граничний розподіл  на 2027 рік | Граничний розподіл  на 2028 рік | Граничний  розподіл на середньо-строковий період |
| Транспорт | 100 | 100 | 200 | **400** |
| Муніципальна інфраструктура та  послуги | 200 | 200 | 350 | **750** |
| Громадська безпека | 150 | 0 | 250 | **400** |
| Освіта і наука | 969,9 | 1139,9 | 970 | **3079,8** |
| Охорона здоров'я | 100 | 50 | 130 | **280** |
| Соціальна сфера | 0 | 0 | 100 | **100** |
| Публічні послуги і пов’язана з ними  цифровізація | 0 | 100 | 0 | **100** |
| **Загальний результат** | **1519,9** | **1589,9** | **2000** | **5109,8** |

***Підсумки та перспективи***

Середньостроковий план є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Новоодеській міській територіальній громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують державної підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави і галузевих (секторальних) проектних портфелів Миколаївської області.

Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проект чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених, відповідальним за реалізацію місцевої політики у відповідній галузі (секторів), та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

Додаток 1

до Середньострокового плану пріоритетних

публічних інвестицій Новоодеської міської

територіальної громади на 2026 – 2028 роки

**Основні напрями публічного інвестування**

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Освіта і наука**

Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління освіти Новоодеської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 3079,8 тис.грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах  впровадження реформи «Нова  українська школа» | Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова Українська школа» | Шкільна освіта | Частка здобувачів освіти, які мають можливість здобувати загальну середню освіту в модернізованих класах в межах  впровадження реформи «Нова  українська школа» | 50 | 90 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027роки |
| Кількість навчальних кабінетів у закладах загальної середньої освіти, які забезпечені сучасним обладнання для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти | 1 | 7 |
| Створення умов для реформи старшої профільної школи | Облаштування кабінетів «Захист України» | Шкільна освіта | Кількість навчальних кабінетів, які забезпечено сучасним освітнім навчальним обладнанням для реалізації Державного стандарту  Частка забезпечення обладнанням | 0  50 | 1  100 | Стратегія розвитку  Новоодеської міської територіальної громади  на період до 2027 року  (Затверджено рішенням  Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025) |
| Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси | Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси | Шкільна освіта | Кількість наявних шкільних автобусів (в тому числі для перевезення дітей з  обмеженими фізичними можливостями) | 7 | 9 | Стратегічний план діяльності МОН до 2027,  Стратегія розвитку  Новоодеської міської територіальної громади  на період до 2027 року  (Затверджено рішенням  Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025) |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у  закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Придбання обладнання, створення та модернізація (проведення  реконструкції та капітального  ремонту) харчоблоку | Шкільна освіта | Кількість дітей, які отримали доступ до якісного гарячого харчування у модернізованих їдальнях (харчоблоках)  закладів освіти  Кількість модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти | 0  0 | 90  1 | Стратегія  реформування системи  шкільного харчування на період до 2027 року |
| Облаштування  захисних споруд  цивільного захисту  (укриттів) у  закладах загальної  середньої освіти | Облаштування  безпечних умов  у закладах, що  надають  загальну  середню освіту  (облаштування  укриттів) | Шкільна освіта | Кількість укриттів у закладах загальної середньої освіти, які будуть реалізовані за кошти державного бюджету | 0 | 3 | Стратегічний план діяльності МОН до 2027,  Стратегія розвитку  Новоодеської міської територіальної громади  на період до 2027 року  (Затверджено рішенням  Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025) |
| Дошкільна освіта | Кількість укриттів у закладах дошкільної освіти, які будуть реалізовані за кошти державного бюджету | 1 | 2 |
| Цифровізація та модернізація освітнього простору в закладах освіти | Оснащення закладів загальної середньої  освіти сучасними цифровими засобами | Шкільна освіта | Кількість навчальних кабінетів у закладах загальної середньої освіти, які забезпечені сучасним обладнання для реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти у STEM кластері | 5 | 11 | Стратегічний план діяльності МОН до 2027, Стратегія розвитку  Новоодеської міської територіальної громади  на період до 2027 року  (Затверджено рішенням  Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025) |
| Організація якісного та безпечного безбар’єрного доступу в закладах загальної середньої освіти | Облаштування безбар’єрного доступу та створення  безпечних умов | Шкільна освіта | Частка дітей, які отримують безбар’єрний доступ в закладах освіти | 30 | 90 | Стратегічний план діяльності МОН до 2027, Стратегія розвитку  Новоодеської міської територіальної громади  на період до 2027 року  (Затверджено рішенням  Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025) |
| Створення мережі закладів освіти (ліцеїв), які реалізують Державний стандарт профільної середньої освіти | Модернізація освітніх просторів та оновлення матеріально-технічної бази академічного ліцею | Шкільна освіта | Кількість об лаштованого і забезпеченого стандартами профільної освіти закладів | 0 | 1 | Стратегічний план діяльності МОН до 2027, Стратегія розвитку  Новоодеської міської територіальної громади  на період до 2027 року  (Затверджено рішенням  Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025) |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Соціальна сфера**

Відповідальний сектор за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період **–** 100 тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Розвиток мережі сучасних реабілітаційних майданчиків | Реабілітація ветеранів | Реабілітаційні послуги | Кількість ветеранів, які отримали реабілітаційні послуги, % | 10 | 30 | Стратегія ветеранської  політики на період до 2030 року |
|  |  |  | Кількість оснащених майданчиків для навчання осіб, що мають функціональні порушення | 0 | 1 | Ukraine Facility Plan, Стратегія розвитку Новоодеської міської територіальної громади на період до 2027 |

Галузь (сектор)для публічного інвестування – **Охорона здоров'я**

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Новоодеської міської ради (КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня», КНП «Нооодеський центр первинної медико-санітарної допомоги»)

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 280 тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Забезпечення  медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами | Модернізація матеріально- технічної бази закладів охорони здоров'я, що надають спеціалізовану  медичну допомогу | Спеціалізована медична допомога | Кількість закладів охорони здоров’я, в яких оновлено та покращено матеріально- технічну базу, в т.ч інших закладів | 0 | 1 | Програма діяльності Уряду,  Стратегія розвитку  Новоодеської міської територіальної громади  на період до 2027 року  (Затверджено рішенням  Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025) |
| Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя (HEAL Ukraine) |  |  |  |
| Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури | Будівництво водо- каналізаційної системи КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня | Спеціалізована медична допомога | Кількість закладів охорони здоров’я в яких завершено реалізацію, в т. ч інших соціальних об’єктів на території | 0 | 1+3 | Стратегія розвитку системи охорони здоров’я на період до 2030 року |
|  | Будівництво свердловини | Спеціалізована медична допомога | Частка днів безперебійного водопостачання медичного закладу | 50% | 100% | Стратегія розвитку  Новоодеської міської територіальної громади  на період до 2027 року  (Затверджено рішенням  Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025) |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Муніципальна інфраструктура та послуги**

Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Новоодеської міської ради (Відділ ЖКГ та цивільного захисту)

Граничний сукупний обсяг публічних інвестиційна середньостроковий період – 750 тис.грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого  водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Програма розвитку муніципальної інфраструктури  України | Водопостачання та  водовідведення | Кількість введених в експлуатацію (км) підводного водогону | 0 | 30 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027роки |
| Кількість заміненої в (м ) каналізаційної мережі | 0 | 500 |
|  |  |  | Кількість об’єктів водного господарства забезпечених сонячними панелями | 0 | 1 | Стратегія розвитку  Новоодеської міської територіальної громади  на період до 2027 року  (Затверджено рішенням  Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025),  UkraineFacility Plan |
| Другий проект розвитку міської інфраструктури |  | Кількість збудованих очисних споруд | 0 | 1 |
|  |  | Кількість реконструйованих очисних споруд водовідведення | 0 | 1 |
|  |  | Рівень забезпечення питною водою населення | 70 | 100 |
| Створення безбар’єрного простору та плану маршрутів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю порушенням повсякденного функціонування та обмеження життєдіяльності |  | Містобудування, благоустрій | Протяжність безбар’єрних маршрутів, облаштованих відповідно ДБН, м | 500 | 3000 |  |
|  |  |  | Кількість громадських зупинок адаптованих під МГН | 0 | 6 |  |
|  |  |  | Кількість понижених бордюрів на пішохідних переходах | 5 | 30 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Транспорт**

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Новоодеської міської ради (Відділ ЖКГ та цивільного захисту)

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 400 тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Розбудова та відновлення інфраструктури  автомобільних доріг загального користування |  | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Протяжність капітально відремонтованих тротуарів | 0 | 6 | Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, Стратегія розвитку  Новоодеської міської територіальної громади  на період до 2027 року  (Затверджено рішенням  Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025) |
| Delivering Resilient Infrastructure in Vulnerable Environments (DRIVE)/Створення стійкої інфраструктури у вразливих  середовищах в Україні | Протяжність капітально відремонтованих автомобільних доріг | 0 | 6 |

Галузь(сектор)для публічного інвестування – **Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація**

Відповідальний сектор за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Новоодеської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період **–** 100 тис. грн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Покращення якості надання публічних адміністративних послуг та цифровізація | Електронне урядування | Кількість модернізованих центрів надання адміністративних послуг | 0 | 1 | Ukraine Facility Plan |
|  |  | Рівень задоволеності суб'єктів звернення якістю надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг | 30 | 90 | Стратегія розвитку  Новоодеської міської територіальної громади  на період до 2027 року  (Затверджено рішенням  Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025) |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Громадська безпека**

Відповідальний сектор за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Новоодеської міської ради (Відділ ЖКГ та цивільного захисту)

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 400тис. грн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Забезпечення безпечного середовища в громаді | Цивільний захист | Кількість створених підрозділів  МПО | 0 | 1 | Ukraine Facility Plan |
|  | Цивільний захист | Рівень задоволеності суб'єктів рівнем оповіщення  Покриття системою оповіщення громади | 30  55 | 90  100 | Стратегія розвитку  Новоодеської міської територіальної громади  на період до 2027 року  (Затверджено рішенням  Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025) |

Додаток 2

до Середньострокового плану пріоритетних

публічних інвестицій Новоодеської міської

територіальної громади на 2026 - 2028 роки

Напрями публічного інвестування

Галузь (сектор)для публічного інвестування – **Охорона здоров'я**

Відповідальні за галузь(сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Новоодеської міської ради (КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня», КНП «Нооодеський центр первинної медико-санітарної допомоги»)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури | Модернізація матеріально- технічної бази закладів охорони  здоров'я, що надають первинну медичну допомогу | Первинна медична допомога | Кількість закладів охорони здоров’я, в яких оновлено та покращено матеріально - технічну базу | 0 | 3 | Програма діяльності Уряду, Стратегія розвитку Новоодеської міської територіальної громади на період до 2027 року (Затверджено рішенням Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025) |
| Модернізація матеріально- технічної бази закладів охорони  здоров'я, що надають спеціалізовану медичну допомогу **1 Поточний ремонт споруд цивільного захисту**  **2Модернізація пральні** | Спеціалізована медична допомога | Кількість облаштованих споруд ЦЗ  Кількість встановленого обладнання | 0 | 1  100% |
| Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури | Автономне енергозабезпечення з відновлювальних джерел енергії | Спеціалізована медична допомога | Кількість закладів охорони здоров’я в яких модернізовано енергоефективно , в т. ч інших соціальних об’єктів на території. | 0 | 1+3 | Стратегія розвитку системи охорони здоров’я на період до 2030 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Освіта і наука**

Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління освіти Новоодеської міської ради

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (оснащення вузлами обліку природного газу захист) | Шкільна освіта | Кількість закладів освіти, де встановлено оновлені системи обліку газу |  | +5 | Стратегічний план діяльності МОН до 2027, Стратегія розвитку Новоодеської міської територіальної громади на період до 2027 року (Затверджено рішенням Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025) |
| Модернізація та відбудова інфраструктури закладів загальної середньої освіти | Шкільна освіта | Модернізація санітарно-гігієничного простору та каналізаційної мережі у Новоодеському ліцеї №1  Кількість облаштованих туалетних кімнат та каналізації у Новоодеському ліцеї №1 | 0 | 1 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027роки |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Шкільна освіта | Капітальний ремонт покриття подвір’я (благоустрій) Новоодеського ліцею 1 за адресою вул.Центральна, 220, м.Нова Одеса Миколаївської області  Кількість кВ метрів відремонтованого подвір’я | 0  0 | 250  2000 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027роки |
|  |  | Капітальний ремонт спортивної зали Новоодеського ліцею №2 | 0 | 1 |  |
| Розширення доступу до якісних, безпечних та різноманітних типів та форм здобуття дошкільної освіти для кожної дитини шляхом створення безбарєрного простору . | Дошкільна освіта | Частка закладів дошкільної освіти, облаштованих засобами доступності (пандуси, ліфти (підйомники), туалетні кімнати) | 0 | 100 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027роки |
| Кількість закладів дошкільної освіти переоснащених відповідно до норм безбар’єрності | 1 | 4 |
| Оновлення інфраструктури закладів дошкільної освіти | Дошкільна освіта | Частка закладів дошкільної освіти, в яких переоснащено ресурсні кімнати | 0 | 100 | Стратегічний план діяльності МОН до 2027 |
|  |  | Частка нових та відремонтованих облаштованих засобів сигналізації, систем контролю доступу в приміщеннях закладів дошкільної освіти | 0 | 100 | Стратегічний план діяльності МОН до 2027, Стратегія розвитку Новоодеської міської територіальної громади на період до 2027 року (Затверджено рішенням Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025) |
| Частка переоснащених закладів дошкільної освіти | 0 | 100 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Культура та інформація**

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської міської ради

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Покращення якості надання культурних послуг шляхом оновлення матеріально-технічної бази закладів культури, що надають базові культурні послуги | Культурні послуги | Частка закладів культури, що надають базові культурні послуги, у яких проведено капітальний ремонт та оновлено матеріально- технічні засоби | 0 | 1 | Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року |
| Відновлення доступу громадян до якісних культурних послуг шляхом створення (будівництво, модернізація) сучасних центрів культурних послуг |  | Кількість новостворених, облаштованих,  молодіжних просторів місць для молоді | 0 | 1 | Стратегія розвитку  Новоодеської міської територіальної громади  на період до 2027 року  (Затверджено рішенням  Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025) |

Галузь (сектор) для публічного інвестування **– Спорт**

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської міської ради

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Покращення якості надання спортивних послуг шляхом оновлення матеріально-технічної бази закладів ,що надають базові послуги | Спорт | Частка площадок, які збудовано, модернізовано оновлено | 0 | 4 | Стратегія розвитку  Новоодеської міської територіальної громади  на період до 2027 року  (Затверджено рішенням  Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025) |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Житло**

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Створення фонду соціального орендного житла | Права та інтереси внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії | Житлові рішення | Кількість реконструйованого муніципального(соціального) орендного житла (квартир) | 0 | 1 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027роки |
| Кількість осіб, які отримали житло в оренду | 0 | 10 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Соціальна сфера**

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Створення умов для самостійного життя людей з інвалідністю та літніх осіб шляхом розвитку послуги підтриманого проживання | Соціальні послуги | Кількість будинків / квартир підтриманого проживання, якими забезпечено осіб з інвалідністю та осіб старшого віку | 125 | 1000 | Стратегія  реформування психоневрологічних, інших інтернатних закладів та деінституціоналізації догляду за повнолітніми особами з інвалідністю та особами старшого віку до 2034 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Муніципальна інфраструктура та послуги**

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Новоодеської міської ради (Відділ ЖКГ та цивільного захисту)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Розбудова системи збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів | Управління побутовими відходами | Рівень охоплення населення послугою з управління побутовими відходами | 50 | 80 | Національний плануправління відходами до 2033 року |
| Рівень охоплення  населення роздільним збиранням побутовими відходами | 10 | 30 |
|  |  | Рівень підготовки до повторного використання та рециклінгу побутових відходів | 0 | 5 | Стратегія розвитку  Новоодеської міської територіальної громади на період до 2027 року (Затверджено рішенням Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025) |
| Кількість населених пунктів з об’єктами компостування відходів від зелених насаджень з громадських парків та садів | 0 | 2 |
| Кількість полігонів для видалення побутових відходів | 0 | 1 |
| Рівень захоронення побутових відходів | 90 | 81 |
| Розвиток інфраструктури публічних просторів на території населених пунктів | Містобудування, благоустрій | Кількість реконструйованих приміщень для ОГС | 1 | 3 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки |
| Кількість збудованих парків | 0 | 1 |
| Впровадження заходів з відновлюваних джерел енергії на муніципальних об’єктах | Містобудування, благоустрій | Кількість об’єктів облаштованих обʼєктами ВДЕ | 0 | 2 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки |
| Відновлення, модернізація та розвиток систем зовнішнього освітлення населених пунктів | Містобудування, благоустрій | Кількість міст, де здійснено заходи з відновлення, модернізації чи розвитку систем зовнішнього освітлення | 0 |  | Державна стратегія регіонального  розвитку на 2021-2027 роки |
| Розвиток туристичної інфраструктури та туристичної привабливості: облаштування туристичних маршрутів, об’єктів туристичного відвідування та створення інтегрованих інформаційно-цифрових продуктів і систем супроводу | Туристичні послуги | Кількість місць із облаштованими безбарʼєрними об’єктами в рамках проєкту «Місце пам’яті» | 0 | 1 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки |
| Кількість створених маршрутв | 5 | 7 |
| Оновлення фонду захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) та об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури, зокрема адміністративних будівель, публічних просторів на території населених пунктів | Захисні споруди об’єктів інфраструктури | Кількість споруд | 0 | 3 | Ukraine Facility Plan |
|  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування **– Житло**

Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Новоодеської міської ради (Відділ ЖКГ та цивільного захисту)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Підвищення енергоефективності в громадських будівлях | Енергоефективність у громадах (KFW) | Кількість житлових будівель, на яких встановлено альтернативні джерела енергії |  |  | Довгострокова стратегія термомодернізації будівель на період до 2050 року |
| Кількість термомодернізованих житлових будівель |  |  |
| Обсяг річної економії енергії, кВт·год/рік |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Енергетика**

Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Новоодеської міської ради (Відділ ЖКГ та цивільного захисту)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Будівництво потужностей сонячних електростанцій | Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива | Кількість встановлених потужностей сонячних електростанцій на рік | 0 | 2 | Стратегія розвитку  Новоодеської міської територіальної громади на період до 2027 року (Затверджено рішенням Новоодеської міської ради від 28.02.2024 р. № 54, оновлено рішенням №78 від 22.05.2025), Національний план з  енергетики та клімату на період до 2030 |