НОВООДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 Р І Ш Е Н Н Я

 20 жовтня 2021 м. Нова Одеса **№** 170

**Про підготовку комунального господарства**

**міста до роботи в зимовий період 2021-2022 років**

Заслухавши інформацію про підготовку комунального господарства міста до роботи в зимовий період 2021-2022 років,відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 **ВИРІШИВ:**

1. Інформацію про підготовку комунального господарства міста до роботи в зимовий період 2021-2022 роківприйняти до відома (додаток 1).

2. Затвердити заходи з підготовки комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років (додаток 2).

3. Зобов’язати керівників комунальних підприємств:

3.1. Забезпечити безумовне та своєчасне виконання заходів  з підготовки комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

3.2. Інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання зазначених заходів.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Журбу І.М.

 **Міський голова Олександр ПОЛЯКОВ**

Додаток 1 до рішення

виконавчого комітету

Новоодеської міської ради

від 20.10.2021 року № 170

 **Інформація**

 **про підготовку комунального господарства міста до роботи в зимовий період 2021-2022 років**

Розпорядженням міського голови від 06.04.2016р. № 6 створений матеріальний резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території міста.

Розпорядженням міського голови від 07.05.2021 року № 50 створено штаб з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2021-22рр.

На засіданні виконавчого комітету Новоодеської міської ради, що відбулося 19.05.2021 року (рішення №51) були розглянуті заходи з підготовки об’єктів теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 2021-2022рр.

Для сталої роботи комунального господарства наявна техніка:

**КП «Новоодеський міський водоканал»**

МТЗ-82 (копач роторний)

МТЗ-82.1 (екскаватор з фронтальним навантажувачем) об’єм ковша 0,3 куб.м.

САЗ -3507-01 вантажний самоскид

ГАЗ-53КО-503 «Асенізаторна машина» об’єм 3,6 куб.м.

Т-16 «САК»

Генератор струму Вулкан – 7кВт

Мотопомпа Форте, 45м. куб. год.

КП «Новоодеський міський водоканал» забезпечено належну роботу водозабірних свердловин питної води – 7 одиниць в м. Нова Одеса та 5 свердловин в селах територіальної громади. Насосної станції з накопичувачем 200 куб.м. та водопровідних мереж довжиною 97032 пог.м.

**КП «Правопорядок»**

ЗІЛ - «Сміттєвоз» 43431-410

МТЗ-82.1 (екскаватор з фронтальним навантажувачем) об’єм ковша 0,3 куб.м.

 САЗ -5073 самоскид ГАЗ-3307ТВГ 15Н вантажний автопідйомник

ДТ-75 бульдозер (на даний час на стадії ремонту)

ЮМЗ-6 з причепом ПТС-4, піскорозкидувач «РУМ»

LZ-454 (трактор) з причепом ПТС-4, МТЗ МТЗ-320.4 (екскаватор з фронтальним навантажувачем)

Станом на 01.10.21р. заготовлено 60 т. посипного протиожеледного матеріалу.

**КП « Прибузьке»**

Проведені поточні планові ремонтні роботи на станції повної біологічної очистки побутових стоків та очищення й герметизація каналізаційних колодязів.

**Виконавчий комітет міської ради**

Снігоприбиральні машини (дві одиниці)

Мотоблок з відвалом

Генератор струму «Вулкан» – 5кВт

Додаток 2 до рішення

виконавчого комітету

Новоодеської міської ради

від 20.10.2021 року № 170

**Заходи**

**з підготовки комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років**

1. Відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності апарату виконавчого комітету міської ради спільно з керівниками комунальних підприємств міста:
* Необхідний запас паливно-мастильних матеріалів та протиожеледного матеріалу, вирішити питання придбання солі.

 **Термін до 15.11.2021р.**

* Підготовку транспорту та спеціальних машин для виконання робіт з утримання вулиць та тротуарів в зимовий період.

**Термін – постійно.**

* Проаналізувати наявність спецтехніки в підприємствах та організаціях різних форм власності з метою залучення її для прибирання снігу та ожеледі на випадок сильних снігопадів та заносів.

**Термін до 15.11.2021р.**

2. Керівникам об’єктів комунальної власності необхідно:

- Перевірити і в разі необхідності обладнати приміщення у відповідності із вимогами чинного законодавства засобами пожежогасіння та необхідною документацією (посадові інструкції, журнал інструктажу з техніки безпеки та пожежної безпеки).

**Термін до 30.10.2021р.**

* Провести роботу щодо забезпечення потреб комунальних підприємств у паливі, здійснити поточні ремонти топкових та їх обладнання.
* Контролювати витрати енергоносіїв та проводити можливі заходи щодо додержання виділених лімітів. Щоденно подавати до відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності дані щодо використаних енергоносіїв.

**Термін – постійно.**

1. КП «Новоодеський міський водоканал» забезпечити:
* ремонт поривів водопровідної мережі, які становлять загрозу безпеці руху автотранспорту та життєдіяльності населення;
* контроль за відновленням місць порушеного благоустрою в період проведення ремонтних робіт на підземних інженерних комунікаціях.

**Термін до 15.11.2021р.**

1. КП «Прибузьке»
* забезпечити планово - попереджувальні ремонти станції повної біологічної очистки та її обладнання, ремонт та герметизацію каналізаційних колодязів.

**Термін до 30.11.2021р.**

1. КП «Правопорядок»
* Провести технічний огляд ліній вуличного освітлення та в разі необхідності провести обрізання крон дерев.

**Термін до 30.11.2021р.**

6. КНП «Новоодеський ЦПМСД» Новоодеської міської ради

- Забезпечити у необхідній кількості твердим паливом відповідні установи (ФАПи).

 **Термін до 15.10.2021р.**

1. Відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності попередити керівників об’єктів комунальної власності м. Нова Одеса про їх персональну відповідальність за своєчасну і якісну підготовку об’єктів до опалювального періоду 2021-22рр. та забезпечення сталої роботи в осінньо-зимовий період. Щомісячно до 10 числа інформувати виконавчий комітет міської ради про їх виконання.
2. Керівникам комунальних підприємств забезпечити роботу пунктів обігріву.

**Заступник міського голови Ігор ЖУРБА**