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ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити Комплексний план стійкості Новоодеської територіальної громади на 2026 рік.
2. Фінансовому управлінню та відділу житлово-комунального господарства та цивільного захисту опрацювати питання необхідності залучення додаткових коштів громади, для подолання кризових ситуацій.
3. Структурним підрозділам та комунальним установам Новоодеської міської ради забезпечити виконання заходів передбачених зазначеним Планом, у межах наявних фінансових ресурсів.
     4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
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                                                        ВСТУП

Комплексний план стійкості Новоодеської територіальної громади на 2026 рік (надалі-план) визначає сукупність взаємоузгоджених заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи  об’єктів критичної інфраструктури, паливно-енергетичного сектору та системи життєзабезпечення в умовах воєнного стану та відповідних безпекових викликів, а саме:
· Інженерно технічний захист об’єктів критичної інфраструктури та соціально значущих об’єктів.
· Розбудова системи розподіленої теплової/ електричної генерації енергії.
· Забезпечення  соціально значущих об’єктів  резервними джерелами живлення.
Здійснення заходів плану планується завершити до 01 вересня 2026року за умови наявності відповідних обсягів фінансування, отримання міжнародної допомоги та з урахуванням поточної безпекової ситуації в громаді.


                                   Інженерно-технічний захист
                            об’єктів критичної інфраструктури
   
     Паливно-енергетичний сектор
	Протягом 2022-2025 років операторами систем  розподілу електричної енергії та газу вжито комплекс заходів з облаштування інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури.
	Наразі II рівнем захисту охоплено два критичних елемента (газорегуляторні пункти) АТ «Миколаївгаз». Встановлено 53 габіона. 
Два  критичні об’єкта 8 МВт та 12,6 МВт. АТ «Миколаївобленерго» не мають захисту.
Передбачено подальше здійснення заходів з посилення захисту всіх  елементів соціально значущих об’єктів.
 Організація захисту критичних елементів енергетичної інфраструктури здійснюється їх балансоутримувачами.
 Новоодеська міська рада в межах наданих повноважень та  можливостей здійснює організаційну  підтримку заходів, спрямованих на підвищення рівня захисту об’єктів  інфраструктури.

     Сектор системи «життєзабезпечення»
На території Новоодеської територіальної громади відсутнє централізоване теплопостачання. Опалення  приватних будинків та об’єктів соціальної, медичної,  культурної сфери здійснюється з децентралізованих  власних котелень (загалом 40 од.) з використанням природного газу.
Для забезпечення безперебійного теплопостачання в період опалювального сезону мешканцям приватного сектора громади індивідуальної забудови, які використовують електроопалення пропонується розглянути можливість  встановлення котлів на альтернативних видах палива.
 
Також зазначаємо, що в громаді наявні соціальні об’єкти які забезпечені котельнями на альтернативних видах палива (пелети, дрова) та резервними джерелами електроживлення, що надає можливість забезпечити їм безперебійну роботу.
На базі соціальних об’єктів з метою забезпечення стабільної життєдіяльності громадян в умовах надзвичайних ситуацій та можливих перебоїв в постачанні електроенергії розгорнуті та функціонують «Пункти незламності», які в свою чергу забезпечені альтернативними джерелами живлення. 
Підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства вжито всіх можливих заходів з захисту своїх об’єктів, які наразі забезпечують надання відповідних послуг в громаді. 
За природними гідрогеологічними умовами  населені пункти громади  мають достатні запаси підземних вод питної якості. Для водозабезпечення населення використовують підземні водозабори  загалом 20  елементів.
Наявні в громаді насосні станції та свердловини подачі питної води  розташовані під землею та не потребують додаткового інженерного  захисту.
Передбачається здійснення заходів з посилення та удосконалення наявного захисту, щодо об’єктів водопостачання і включає забезпечення обмеження доступу на прилеглі території та локальні заходи із захисту окремих  елементів.
Планом передбачено проведення реконструкції водопровідної мережі 1,4 км. діаметром 225 мм. в місті Нова Одеса по вулицям Центральна, Елеваторна та мікрорайон «Кашперівка» по вулиці Прибузька. Розроблено ПКД та погоджені джерела фінансування.
У разі аварійних ситуацій на системі централізованого водопостачання, як тимчасовий захід  забезпечення питною водою   приватних будинків та об’єктів соціальної, медичної,  культурної сфери в місті Нова Одеса буде здійснюватись з автономних та приватних басейн питної води. 
Також в місті постійно працюють стаціонарні пункти з роздачі очищеної питної води, які оснащені  альтернативними джерелами живлення. 
За дорученням Президента України В. Зеленського у 2025 році на території громади реалізовано масштабний проєкт з будівництва водозабору з ріки «Південний Буг» та магістрального водогону постачання питної води для міста Миколаїв за кошти державного бюджету в сумі 8,0 млрд. грн. 
Збудований магістральний водогін та водопровідну насосну станцію (ВНС), яка має інженерний  захист  та обладнана захисними спорудами для обслуговуючого персоналу та забезпечені генераторами резервного живлення з розрахунку 2 одиниці на ВНС.
За рахунок економії державних коштів в Новій Одесі здійснюється реалізація з будівництва об’єкту  станції повного  біологічного та механічного очищення стічних вод та фотогальванічної електростанції потужністю постійного струму 1,5МВт. (змінного 1,2МВт.)
Орієнтовна вартість 165,11млн.грн.

Розбудова системи розподіленої теплової /електричної генерації енергії

За останніми розрахунками, проведеними в 2025 році максимальне споживання електричної енергії  в громаді склало 64.1 МВт., в тому числі населення - 26,4МВт., юридичні особи - 35,8 МВт., об’єкти критичної інфраструктури  - 1,9 М.Вт.
Починаючи з 2022 року підприємства, установи та організації громади не отримували когенераційні установки.
Однією з основних пропозицій вирішення питання електропостачання під час блекаутів є встановлення акумуляторних станцій (систем накопичення електричної енергії) на об’єктах критичної інфраструктури громади з метої забезпечення їх безперебійної роботи.
В умовах дефіциту потужностей електричної енергії, для підвищення стійкості інфраструктури та з метою створення додаткової інфраструктури розподільної генерації з використанням сонячних та/або вітрових електростанцій разом з установками зберігання енергії оператор у сфері зеленої енергетики ТОВ «ЕКО ЕНЕРДЖІ ПРО» має інвестиційні наміри та проєкти, для розгортання системи сонячних електростанцій на території Новоодеської територіальної громади.
Зважуючи на перспективи розбудови електричної генерації та з метою створення резервних потужностей  у разі настання кризової ситуації існує потреба в розгляді питання можливості встановлення на об’єктах соціальної інфраструктури когенераційних установок.
   
    
Забезпечення  соціально значущих об’єктів  резервними джерелами живлення
 
  Наразі, середнє споживання відповідних об’єктів складає 25,6 МВт.
  При цьому рівень покриття таких об’єктів резервними джерелами живлення становить 0,777 МВт. (3% від загального споживання), з них:
· Об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства 4 одиниці, загальною потужністю 0,072МВт., з них:  генератор 32кВт. 
· Заклади охорони здоров’я 22 одиниці, загальною потужністю 0,462МВт., з них: дизель генератор 120кВт.; два дизель-генератори по 62кВт.
· Відділ культури, молоді та спорту 5 одиниць, загальною потужністю 0,034МВт.
· Управління освіти 15 одиниць, загальною потужністю 0,080МВт.
· Комунальні установи  9 одиниць, загальною потужністю 0,084МВт.
· Адміністративні приміщення виконавчого комітету 8 одиниць, загальною потужністю 0,045МВт.
 
       

  Фінансове забезпечення заходів плану
   
У зв’язку з відсутністю розробленої проектно-кошторисної документації відсутня можливість здійснити обгрунтовані розрахунки обсягів фінансування витрат на забезпечення інженерно-технічним захистом соціально значущих об’єктів, а також забезпечення стійкості системи життєзабезпечення.
Орієнтовна  мінімальна потреба  у фінансуванні запропонованих заходів складає   10,0 млн. грн.
Джерелами фінансування можуть виступати кошти державного бюджету, допомоги міжнародних організацій та інших джерел не заборонених чинним законодавством.



































                                                                                                      Додаток 1 до
                                                                                              розпорядження міського голови
                                                                                              від 08.06.2026р. № 101

                                                            ПЛАН  ЗАХОДІВ
забезпечення безперебійної роботи соціально значущих об’єктів    життєзабезпечення  населення Новоодеської територіальної 
                                громади  на 2026-2027 роки
	   
  №
	          Найменування заходу
	Відповідальний виконавець
	Термін виконання

	
	
	
	

	1

	Визначити та забезпечити реалізацію конкретних заходів щодо;
· Захисту об’єктів критичної інфраструктури місцевого рівня за рахунок місцевого бюджету
· Забезпечення критично важливих об’єктів автономними джерелами живлення 


· Захист критичних енергетичних об’єктів (здійснюється за кошти балансоутримувача)
	Виконавчий комітет міської ради
КП «Правопорядок»
КП «НМВК»
КП  «Централізоване водовідведення»
КНП«НЦПМСД», КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня»
АТ «Миколаївгаз»
АТ «Миколаївобленерго»
	до 1 вересня 2026р.


	
2
	  
  Послуги водопостачання/водовідведення

	2.1
	Створення порядку взаємодії персоналу підрозділів, що обслуговують водопровідно-каналізаційне господарство
	Виконавчий комітет міської ради
КП «НМВК»
КП  «Централізоване водовідведення»

	до 1 червня
 2026р.


	2.2
	Забезпечити необхідну кількість кабелю живлення та електротехнічного обладнання, для підключення  генераторів з визначенням місць зберігання та відповідальних осіб
	КП «Правопорядок»
КП «НМВК»
КП  «Централізоване водовідведення»
КНП«НЦПМСД», КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня»
	до 29травня 2026р.






	2.3
	Підключення альтернативних джерел електроенергії (генераторів) для забезпечення роботи під час блекауту  свердловин подачі питної води.  Визначити відповідальну особу
	КП «НМВК»


	Постійно, при відключенні електроенергії 

	2.4
	Розроблення графіка подачі питної води для населення та підприємств, установ міста Нова Одеса
	КП «НМВК»

	Постійно, щомісяця

	
3
	 
Забезпечення закупівлі та зберігання пального для роботи альтернативних джерел електроенергії

	3.1
	Спрогнозувати об’єми закупівлі паливо-мастильних матеріалів, для збільшення резерву  палива
	Виконавчий комітет міської ради, управління освіти, відділ культури, молоді та спорту, управління соціального захисту населення,
КП «Правопорядок»,
КП «НМВК»,
КП  «Централізоване водовідведення»
КНП«НЦПМСД», КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня»
	до 30 червня 2026р.

	3.2
	Визначити відповідальних осіб та місця зберігання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення безперешкодної заправки техніки та альтернативних джерел електричного живлення
	Виконавчий комітет міської ради, управління освіти, відділ культури, молоді та спорту, управління соціального захисту населення,
КП «Правопорядок», 
КП «НМВК»,
 «Централізоване водовідведення»,
 КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня»,
 КНП«НЦПМСД» 
	постійно

	
4
	    
Евакуація населення


	4.1
	Визначення порядок дій  в разі необхідності евакуації населення
	Виконавчий комітет міської ради, відділ ЖКГ та ЦЗ

	до 1 червня 2026р.

	4.2
	Забезпечити наявність ресурсів, для можливого здійснення евакуації по населеним пунктам громади
	Виконавчий комітет міської ради, відділ ЖКГ та ЦЗ

	до 1 червня 2026р.

	
5
	    
 Проведення відновлювальних робіт на території громади


	5.1
	Забезпечення можливості проведення відновлювальних робіт з відновлювання територій
	Виконавчий комітет міської ради
КП «НМВК» 
КП «Правопорядок»

	постійно

	5.2
	Забезпечити необхідний об’єм  резерву будівельних матеріалів, обладнання і засобів їх доставки до місця відновлення
	Виконавчий комітет міської ради
КП «Правопорядок»
КП «НМВК»
	постійно

	5.3
	Підготовка, обслуговування  та забезпечення спеціальної техніки, для реалізації Плану дій з відновлення
	Виконавчий комітет міської ради
КП «Правопорядок»
КП «НМВК»
	постійно

	
6
	  
  Послуги продовольчого забезпечення


	6.1
	Забезпечення  на період блекаутів  «Пунктів незламності» продуктами швидкого приготування для забезпечення населення гарячим харчуванням
	Виконавчий комітет міської ради, управління освіти, відділ культури, молоді та   спорту, управління соціального захисту населення, 
КП «Правопорядок»,
КП «НМВК»
	На період відключення електричної енергії на термін більше  6 годин

	
7
	  
Забезпечення освітнього процесу (здійснення очного та дистанційного навчання)

	7.1
	За необхідності забезпечити безперебійну роботу закладів освіти  генераторами, які забезпечують освітлення, опалення, інтернет та харчування 
	Виконавчий комітет міської ради, управління освіти 
	На період відключення електричної енергії

	
8
	
    Теплопостачання


	8.1
	Забезпечити організацію проведення робіт з підготовки до опалювального періоду 2026-2027 рр. Проведення ремонтних робіт  тепломереж, котелень та насосного обладнання. Закупівля енергоносіїв
	Виконавчий комітет міської ради, управління освіти, відділ культури, молоді та спорту, управління соціального захисту населення
КП «Правопорядок»
КП «НМВК»
КП  «Централізоване водовідведення»
КНП«НЦПМСД», КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня»
	до 31 липня 2026 р.

	8.2
	Провести закупівлю  палива (вугілля, пелети), для роботи котлів опалення на альтернативному виді палива
	Виконавчий комітет міської ради
КП «Правопорядок»
КП «НМВК»
КП  «Централізоване водовідведення»,   КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня»
КНП«НЦПМСД»

	до 31 липня 2026 р.






                                                                                        Додаток 2	
                                                                                        до розпорядження міського голови
                                                                                        від 08.06.2026р.  № 101


	Найменування заходу
	Джерело фінансування
	 обсяги фінансування
	Очікувані результати  реалізації заходу


	Інженерний захист свердловин бетонними перекриттями  та люками по населеним пунктам громади.
Запобігання несанкціонованого доступу до об’єктів водопостачання шляхом облаштування огорожі.

	Міський бюджет

	 В зв’язку з відсутністю розробленої проектно-кошторисної документації відсутня можливість здійснити обгрунтовані розрахунки обсягів фінансування витрат на забезпечення інженерно-технічним захистом
	-Забезпечення фізичного захисту  свердловин питної води.
-Зменшення ризику переривання питного водопостачання.
-Підвищення рівня безпеки та безперебійність функціонування об’єктів критичної інфраструктури.
-Зниження ймовірності аварійних ситуацій та витрат на їх ліквідацію.
-Забезпечення сталого водопостачання населенню громади.
-Підвищення рівня готовності громади до надзвичайних ситуацій
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